**Reunião Trabalho Reuso de Software**

**Data:** 06/03/2016

**Horário:** 20h às 21:20h

**Local:** via Skype

**Participantes:**

Alan Santos, Alexil Ferreira, Allan Oliveira, Angela, Jurema, Robson, Tiago, Samia,

**Pauta:**

1. Divisão das Atividades da equipe para a próxima entrega
2. O que ocorrer

**Decisões:**

1. Jurema apresentou os requisitos novos que ela levantou para incluir no projeto. Todos acharam melhor deixarmos registrados, mas não incluirmos no projeto nesse momento, pois poderemos não ter tempo para desenvolver. O mais importante agora é rever e fechar o feature model. Jurema, Angela, Samia e Alan vão se reunir amanhã (07/03) para fechar o feature model.

Foram apresentadas as atividades pendentes e fechamos as novas definições (estarão registradas na planilha de atividades):

* Feature model: Angela, Alan Santos, Jurema e Samia
* Interface:
  + Categorias: Robson vai disponibilizar no github a parte que ele ficou responsável e já finalizou
  + Pesquisa: Alan Oliveira - já implementou parte, faltam as regras de negócio
  + Gerenciamento de produtos: Thiago – ainda não finalizou e terá ajuda de Robson e Alexandre
  + Faq, Carrinho: Felipe
  + Perfil: Walter
  + Gerenciamento de Usuários: Rafael
  + Sugestões: Alan Santos
* Façade: Samia já implementou o de categoria, Angela e Alexil vai ajudar nas demais
* Modelo de dados: Alexandre e Walter: trabalhar no desafio do modelo de dados proposto por Eduardo
* Java app: Alan santos

1. Samia apresentou uma sugestão de estrutura do projeto e todos concordaram. A estrutura é a seguinte:

DAO

Features

Façade

View

1. Jurema vai cobrar a Taijara a documentação de Larissa que ele disponibilizou, mas não conseguimos visualizar porque o arquivo está corrompido e solicitar que informe todas as documentações que serão necessárias. Angela vai ver com Taijara a explicação da compilação condicional.