**Reunião Trabalho Reuso de Software**

**Data:** 27/03/2016

**Horário:** 19h às 20:30h

**Local:** via Skype

**Participantes:**

Alexandre, Alexil Ferreira, Allan Oliveira, Jurema, Samia.

**Pauta:**

1. Atividades executadas e verificação das pendências
2. O que ocorrer

**Decisões:**

1. Alexil informou que criou outra estrutura de build. Essa estrutura separa um xml para cada produto. Decidimos manter ainda a antiga até quinta já que está funcionando e dependemos da finalização das telas para gerar um novo.

Alexil informou que o nome das features está diferente do que está no feature model. E sugeriu uma padronização para o nome das features no feature model (as features filhas devem ter no nome o nome da feature pai para ficar fácil identificar). Jurema fará essa alteração.

Em relação às pendências:

Telas de usuário – Raphael ainda não disponibilizou a implementação que ficou responsável. Jurema ficou responsável por cobrar e colocar o prazo até 28/03, pois está impactando em outras funcionalidades.

Telas de Carrinho de Compras – Felipe subiu um código com erro. Allan sugeriu que ele verifique as outras telas e implemente da mesma maneira. Como essa tela é muito importante e já está com a entrega atrasada, sugerimos que Thiago e Walter deem apoio a Felipe. Jurema ficou responsável por falar com Thiago e Walter.

Tela de login – Walter havia informado que já está pronta, mas ainda não disponibilizou no git hub. Ele teve problema ao carregar. Vai fazer de novo.

Samia informou que na tela de produto não está listando o nome da categoria. Alexandre ficou responsável por verificar.

Decidimos tirar as features de notificações do bug track e Fale Conosco, devido a complexidade de implementar o envio de email e por acreditarmos que não vai dar tempo, pois ainda temos muita coisa pra fazer.

Ficou decidido, também, que vamos alterar a feature “AlterarBugTrack” para opcional.

Samia, Alexil e Angela estão trabalhando na compilação condicional, porém, precisam da entrega das telas para implementar. Todos que estão com implementação da tela devem finalizar até terça (29/03) à noite.

Alexandre está implementando o FAQ.

1. Ficamos na dúvida se na aula do dia 31/03 seria a primeira apresentação ou apenas entrega. Essa dúvida surgiu porque encontramos divergências de datas no email enviado por Taijara e o que consta no site da disciplina. Alexandre vai confirmar com Eduardo e nos informar.

Jurema irá listar todas as linhas de produto possíveis para facilitar na hora do teste e direcionar na implementação da compilação condicional.