**Reunião Trabalho Reuso de Software**

**Data:** 31/03/2016

**Horário:** 11h às 12:30h

**Local:** Sala 15 - UFBA

**Participantes:**

Alexil Ferreira, Allan Oliveira, Felipe, Jurema, Samia, Thiago.

**Pauta:**

1. Atividades executadas e verificação das pendências
2. O que ocorrer

**Decisões:**

1. Jurema apresentou as telas que ainda não foram desenvolvidas. Foi reforçado a complexidade da funcionalidade de carrinhos de compras e Jurema sugeriu que não ficasse apenas com Felipe. Como Felipe está tendo dificuldades no desenvolvimento dessa tela, Jurema sugeriu que esta fosse desenvolvida por alguém mais experiente em Java (sugeriu Walter e Thiago). Felipe irá terminar a tela de usuário com Raphael.

Alexil sugeriu que mudássemos a nomeclatura do código para ficar condizente com o feature model. Samia informou que essa alteração pode ser feita porque quem está responsável pela compilação condicional (ela, Angela e Alexil).

Alexil sugeriu, também, que sejam retiradas todas as acentuações do código para parar de dar o erro que está gerando em algumas máquinas. Ele disse, inclusive, que conversou com Taijara e este sugeriu que fosse feito isso. Sendo assim, quem implementou deve retirar as acentuações dos seus códigos.

Thiago vai implementar a parte de registro dos produtos a serem consumidos pelo carrinho de compras.

Como Eduardo informou que quer o envio de email funcionando, Allan vai implementar essa parte.

Determinamos que a data limite para finalização das implementações é no domingo (03/04) para que possamos na próxima semana finalizar a compilação condicional e definir como será a apresentação para Eduardo.

Jurema irá separar os xmls das features nos seguintes grupos:

- customizado

- core

- completo

1. A próxima reunião será no domingo à noite (19h) via skype. Para essa reunião todos devem estar com suas atividades finalizadas para que na reunião da próxima quinta (07/04) possamos fechar a estrutura da apresentação final que será no dia 14/04.