**Reunião Trabalho Reuso de Software**

**Data:** 10/03/2016

**Horário:** 9:12h às 10:32h

**Local:** UFBA (sala 15) - Jurema e Robson participaram da reunião via Skype

**Participantes:**

Alan Santos, Alexandre, Alexil Ferreira, Allan Oliveira, Angela, Felipe, Jurema, Robson, Thiago, Samia.

**Pauta:**

1. Verificação da entrega de 09/03
2. Divisão das Atividades da equipe para a próxima entrega
3. Validação do Feature Model criado por Jurema
4. O que ocorrer

**Decisões:**

1. Verificamos que estamos adiantados em relação a criação da interface, porém, precisamos fechar a parte de conexão com a base de dados e desenvolver a funcionalidade de comprar (Felipe está dependendo dessa funcionalidade para fechar o carrinho de compras). Bem como implementar os ifdefs levando em consideração as alterações realizadas no feature model.
2. Para 17/03, devemos entregar parte de:

- Interface Gráfica Swing

- Compilação Condicional (Tags)

Para que Jurema possa distribuir as atividades, é necessário que cada um passe um e-mail pra ela (até amanhã 11/03) informando o que está fazendo e qual o status (concluído, em execução – com prazo para terminar).

As entregas de Walter (perfil) e Raphael (gerenciamento de usuários) estão pendentes.

1. Jurema fez alguns ajustes no feature model e o mesmo foi discutido com os presentes. Todos concordaram com as alterações feitas e foi sugerido a inclusão das funcionalidades “embrulhar para presente” e “enviar cartão”, bem como, “enviar email” como feature opcional para bugtrack e “Fale conosco”. Jurema vai alterar o feature model e dar commit no github para que todos tenham acesso.
2. Alexandre sugeriu que depois da distribuição das atividades a turma se reunisse no final de semana para implementação.