**Reunião Trabalho Reuso de Software**

**Data:** 03/03/2016

**Horário:** 11:40h às 12:10h

**Local:** UFBA - Sala 15

**Participantes:**

Alan Santos, Alexandre, Alexil Ferreira, Allan Oliveira, Angela, Felipe, Jurema, Robson, Tiago, Samia, Walter

**Pauta:**

1. Atividades da equipe para a próxima entrega
2. Configuração das máquinas
3. O que ocorrer

**Decisões:**

1. Foram apresentados os itens da próxima entrega (controle e fachada; compilação condicional-tags). Foi sugerido que fique a mesma divisão de atividades da interface para controle e fachada. Para a compilação condicional devemos fazer no nível interno e devemos aumentar a granularidade. Devemos aumentar, também, as features. Todos devem analisar as features para dar sugestões de como podemos aumenta‑la.

Jurema vai começar a trabalhar no documento de requisitos (e tentar incluir mais requisitos) e verificar as demais documentações que precisarão ser criadas.

Em relação às builds condicionais, devemos ver os xml’s que Taijara disponibilizou. Alexandre ficou responsável por tirar dúvidas com Taijara para entendermos melhor como criar os builds condicionais.

Precisamos estudar o Java app.

Jurema sugeriu e todos concordaram que a cada entrega façamos rotatividade de pessoas para apresentar a Eduardo. Dessa maneira, ficará claro pra ele que mesmo com divisões de atividades por experiência/conhecimento, todos estão por dentro de tudo.

Angela sugeriu que estudássemos mais o “ifdef” para melhorarmos o que foi desenvolvido.

Precisamos estudar como desenvolver fachadas (façade).

1. Walter ficou responsável por preparar o documento de arquitetura e disponibilizar o passo a passo para as instalações dos softwares para que todos estejam com as mesmas configurações. Ela vai disponibilizar no github.
2. A próxima reunião será no domingo (06/03) às 20h via skype. Jurema irá disponibilizar no github as divisões das atividades para que todos verifiquem e opinem se necessário.