**Reunião Trabalho Reuso de Software**

**Data:** 03/04/2016

**Horário:** 19h às 21h

**Local:** via Skype

**Participantes:**

Alexil, Allan Oliveira, Alexandre, Angela, Jurema, Samia, Thiago.

**Pauta:**

1. Pendências implementação
2. Decisão das alterações do feature model feitas por Alexil
3. Definições da apresentação do trabalho
4. Reunião da próxima quinta
5. O que ocorrer

**Decisões:**

1. As pendências em relação a implementação são as seguintes:
   1. Finalizar tela de usuário
   2. Corrigir erros da telas de categoria e produto
   3. Controle de acesso
   4. Implementação de carrinho de compras
   5. Finalizar compilação condicional
   6. Testes pelo JUnit

Decidimos as seguintes responsabilidades:

* Finalizar tela de usuário: Alexandre
* Corrigir erros das telas de categoria e produto: Thiago
* Controle de acesso: Allan
* Implementação de carrinho de compras: Walter e Samia (a partir de quarta)
* Compilação condicional e feature ide automático: Alexil (deve aguardar a finalização da implementação das telas)
* Testes pelo Junit: Angela e Alexil

1. Jurema apresentou as alterações do feature model feitas por Alexil. Em relação as alterações de carrinho de compras, todos os presentes na reunião decidiram manter como já estava. Todos concordaram em colocar a ordem das features do crud iguais para padronizar. Jurema fará essa alteração.
2. Jurema apresentou uma proposta para apresentação e pediu a opinião de todos. Todos concordaram e Alexandre frisou que temos que focar na geração de produtos. A sugestão de Jurema é :
   1. Requisitos – identificando os requisitos implementados
   2. Arquitetura
   3. Feature model (focar nos produtos que podem ser gerados)
   4. Decisões de implementação

Jurema vai mandar um email para Taijara perguntando sobre o que deve ser apresentado e mostrando o que decidimos para ele informar se está OK. Estando OK ela já vai começar a fazer a apresentação.

1. Jurema informou que devido a atividades do trabalho não poderá comparecer à reunião de quinta, Angela e Allan também informaram que não poderão comparecer. Os demais acharam melhor cancelar essa reunião presencial e tentar fazer a noite via Skype. Nem todos poderão participar a noite, mas mesmo assim será feita para que possamos alinhar tudo o que foi feito para que todos estejam preparados para a apresentação.
2. Alexil falou sobre a forma automática para gerar os produtos derivados rapidamente pelo FeatureIde. Ele vai pesquisar se consegue gerar sem erros e se conseguir vamos fazer dessa maneira. Iremos manter o que já fizemos de forma manual, pois caso ocorra algum problema na geração automática, poderemos manter o que já foi feito de forma manual.

Como não conseguiremos ter a reunião presencial na quinta-feira, Jurema vai passar um email solicitando que cada um envie um texto com a explicação do que foi implementado, como foi implementado e como foi decidido. Isso vale para decisão de arquitetura, façade, banco de dados e código. Todos devem enviar até sexta-feira (08/04) para que Jurema possa preparar a apresentação para ser discutida na reunião de domingo (10/04). A reunião de domingo será às 16h. Marcamos mais cedo porque se ocorrer qualquer imprevisto (queda da rede ou pendências) tenhamos tempo para solucionar, visto que a apresentação será a 4 dias da reunião.

As pendências de correção (categoria, produto, usuário e controle de acesso) devem estar finalizadas até quinta-feira (07/04).