**Reunião Trabalho Reuso de Software**

**Data:** 10/04/2016

**Horário:** 16:30h às 18h

**Local:** via Skype

**Participantes:**

Alexil, Allan Oliveira, Alexandre, Angela, Jurema, Raphael, Samia, Thiago.

**Pauta:**

1. Pendências implementação
2. Apresentação do trabalho
3. O que ocorrer

**Decisões:**

1. Em relação às pendências apresentadas na última reunião, o resultado é o seguinte:
   1. Finalizar tela de usuário: a tela de usuário está apresentando um erro que Raphael não conseguiu corrigir. Alexandre informou qual é o erro e Raphael vai corrigir e disponibilizar ainda hoje
   2. Corrigir erros da telas de categoria e produto: produto está ok, Thiago vai corrigir os problemas de Categoria (atualizar o Jtable).
   3. Controle de acesso: Samia testou o controle de acesso para a tela de produto e Angela irá testar as demais telas.
   4. Implementação de carrinho de compras: Samia achou melhor ela ficar sozinha na implementação do carrinho de compras, vai finalizar até amanhã.
   5. Finalizar compilação condicional: para fazer a compilação condicional vamos precisar de todas as implementações concluídas. Angela vai explicar a Jurema como fazer pra ela ajudar. Samia vai fazer a compilação condicional de carrinho de compras.
   6. Testes pelo JUnit: Angela fez para categoria e vai explicar a Alexil como fazer para que ele faça das demais funcionalidades.
2. Jurema perguntou quem gostaria de apresentar na quarta e sugeriu que apenas 4 pessoas fizessem a apresentação e as demais opinassem durante a apresentação. Jurema, Alexandre, Samia, Angela, Alexil e Raphael se mostraram dispostos a apresentar.

Jurema mostrou a apresentação que começou a fazer. E informou uma correção que foi feita no feature model. Essa correção foi sugerida por Samia. Está relacionada ao carrinho de compras. Ela vai disponibilizar a alteração.

1. Ficou marcada uma reunião no dia da apresentação às 7h para que possamos alinhar tudo o que foi desenvolvido e definir as pessoas que irão apresentar.