**Reunião Trabalho Reuso de Software**

**Data:** 27/02/2016

**Horário:** 20h às 21:30h

**Local:** via Skype

**Participantes:**

Alan Santosz, Alexandre, Alexil Ferreira, Allan Oliveira, Angela, Felipe, Jurema, Raphael, Robson, Tiago, Samia, Walter

**Pauta:**

1. Divisão das tarefas entre a equipe
2. Votação em relação ao repositório único ou duplo
3. Criação das interfaces usando swing
4. Mapeamento da base de dados
5. O que ocorrer

**Decisões:**

1. Angela sugeriu que a distribuição das tarefas, bem como controle das documentações tivesse apenas uma pessoa responsável para evitar falhas na comunicação já que a equipe é grande. Ela sugeriu que Jurema fosse a gerente do projeto, devido a experiência que já tem nessa área, além disso, ficaria responsável por escrever as documentações, pelo mesmo motivo. Todos concordaram. Sendo assim, todas as decisões tomadas, devem ser informadas a Jurema para que ela repasse para os demais. Jurema disponibilizará um documento com as atribuições das atividades.
2. Ficou decidido, em comum acordo, que utilizaremos um único repositório no github. Para evitar commits desatualizados que possam gerar perda de dados, ficou decidido que todos irão manter backup das suas atividades no projeto. Além disso, todos terão as mesmas configurações dos softwares nas máquinas. Sâmia passará a lista dos softwares com suas respectivas versões e Jurema disponibilizará para os demais.
3. Ficou definido que para criação das interfaces iremos utilizar o swing. Alan Santos ficou responsável por criar as interfaces.
4. Angela, Samia e Raphael ficaram responsáveis por criar a conexão com o banco de dados. Definimos que o SGBD a ser utilizado é o MySQL e será utilizado também o hibernate para conexão. Samia ficou responsável por disponibilizará no github o código.
5. Alexandre informou que o modelo de dados foi discutido entre ele, Walter e Allan e já está fechado. Será disponibilizado no github para que todos possam opinar. Alexandre sugeriu, também, a criação de relatórios das atividades realizadas.
6. A próxima reunião será no final da aula da próxima quinta-feira.